****

**3.csapat**

**Projektzáró**

**Dokumentáció**

Tartalomjegyzék

[Bevezető 4](#_Toc196487611)

[Projekt megbeszélések 5](#_Toc196487612)

[Projekt alapító dokumentum 6](#_Toc196487613)

[A projekt neve: 7](#_Toc196487614)

[A projekt célja 7](#_Toc196487615)

[A projekt időtartama 7](#_Toc196487616)

[Projektvezető kinevezése 7](#_Toc196487617)

[A projektcsapat 8](#_Toc196487618)

[Kompetencia mátrix 9](#_Toc196487619)

[Tevékenység-felelős mátrix 10](#_Toc196487620)

[Kommunikációs terv 11](#_Toc196487621)

[A rendszer részletes leírása: 12](#_Toc196487622)

[Modul- és osztályleírások 12](#_Toc196487623)

[Adatkezelés 16](#_Toc196487624)

[questions.json – kérdések 16](#_Toc196487625)

[scores.json – eredmények 17](#_Toc196487626)

[Tesztelés 18](#_Toc196487627)

[Belső tesztelés (fejlesztők) 18](#_Toc196487628)

[Külső tesztelés (ismerősök, osztálytársak) 18](#_Toc196487629)

[Javított hibák 18](#_Toc196487630)

[Összegzés: 18](#_Toc196487631)

[UML Osztálydiagram 19](#_Toc196487632)

[Fontosabb kódrészletek 20](#_Toc196487633)

[A program működésének folyamata 21](#_Toc196487634)

[Követelmények feltárása 22](#_Toc196487635)

[Funkcionális követelmények 22](#_Toc196487636)

[Nem funkcionális követelmények 23](#_Toc196487637)

[Felhasználói követelmények 23](#_Toc196487638)

[Technikai követelmények 23](#_Toc196487639)

[Projektterv és mérföldkövek 24](#_Toc196487640)

[Logikai keretmátrix 25](#_Toc196487641)

[Használati útmutató kivonat 26](#_Toc196487642)

[További fejlesztési lehetőségek: 26](#_Toc196487643)

[Összefoglalás 27](#_Toc196487644)

[Nehézségek, problémák: 27](#_Toc196487645)

[Tapasztalatok: 27](#_Toc196487646)

[Csapatmunka értékelése: 27](#_Toc196487647)

[Projekt zárása 28](#_Toc196487648)

# Bevezető

Az informatika tanulása sokak számára kihívást jelenthet – különösen akkor, ha az oktatás frontális, motivációhiányos vagy monoton. Projektünk célja, hogy ezt a tanulási folyamatot élvezetesebbé és interaktívabbá tegye egy olyan quiz alapú játék segítségével, amely a Honfoglaló (mai nevén Triviador) stratégiai elemeit és a Kahoot-stílusú kérdés-válasz tanulási célú játék dinamikájával.

A fejlesztett alkalmazás nem csupán tudásmérő eszközként szolgál, hanem egyben játékélményt is nyújt, ezáltal ösztönözve a diákokat a tananyag aktív elsajátítására. A kérdések informatika témakörre fókuszálnak – például algoritmusok, programozási alapok, hálózati ismeretek –, és többjátékos módban is játszhatók, így versenyszellemet és csapatmunkát is támogat.

Célunk egy olyan platform létrehozása volt, amely nemcsak szórakoztató, hanem hatékony tanulási eszköz is, és amely elősegíti a digitális kompetenciák fejlődését egy játékos, motiváló környezetben.

# Projekt megbeszélések

**Február 25**: Mivel csapatunk nagy része programozó, ezért egy programtervezésében és megvalósításában egyeztünk meg.

**Március 8**: Először egy honfoglaló szerű mysql adatbázissal működő programban gondolkodtunk, de az adatbázis nagyon körülményesnek és időigényesnek tűnt, ezért egy json fájlban egyeztünk meg a határidő betartása érdekében.

**Március 15**: PAD dokumentum elkészítése és pontos funkciók meghatározása volt a fókuszunk

**Március 21**: Feladatokat osztottunk ki a csapatnak:

Kérdések összeszedése, fájlba írása – Kassai László Richárd

Menü rendszer elkészítése – Hajnal Márk Mihály, Barányi Alexandra

Fájl kezelés – Asboth Noémi

**Március 28:** mentési fájl elkészítését elvállalta Márk, a felugró menüket Alexandra készítette el, Noémi még mindig a fájl kezeléssel dolgozott és megírta László az első állapotjelentést.

**Április 4**: Kisebb csúszásunk volt, de a feladatainkat befejeztük

**Április 11**: Eheti feladataink ezek voltak:

* oldalak megnyílása egymásból
* ablak igazítás
* kérdés ellenőrzés
* állapot jelentés

**Április 22**: Utolsó feladatokat beszéltük meg.

# Projekt alapító dokumentum

**3.csapat**

**Fejlesztőcsapat**

**‐**

**Projektalapító**

**Dokumentum**

## A projekt neve:

Quiz játék

## A projekt célja

A Quiz játék egy oktatási célú, hacker szimulációs környezetbe ágyazott kvízjáték, amely során a játékosok számítógépes hálózatokat foglalnak el helyes válaszokkal. Acél a tanulás játékos, élményszerű támogatása, különösen szakközépiskolás és elsőéves egyetemi hallgatók számára.

A játék során a felhasználó egy térképes felületen navigál, ahol számítógépeket "támadhat meg" – azaz kérdésekre válaszolva elfoglalhatja őket. Egy-egy kérdés helyes megválaszolásáért pontot kap, hibás válasz esetén a gép zárva marad, és csak egy nehezebb kérdés helyes megválaszolásával próbálkozhat újra. A cél az összes gép elfoglalása a lehető legkevesebb hibával, a legrövidebb idő alatt.

A projekt célja továbbá az is, hogy a diákokat hozzásegítse a digitális gondolkodás, a hálózati szemlélet és az alapvető informatikai fogalmak játékos gyakorlásához**.**

## A projekt időtartama

* Kezdés: 2025. március 4.
* Befejezés: 2025. április 28.
* Időtartam: 8 hét, hetente mért mérföldkövekkel és folyamatos haladással

## Projektvezető kinevezése

Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a projekt vezetésével Asboth Noémi bízzuk meg. A projektvezető aláírásával igazolja, hogy vállalja a projekt vezetésével, szervezésével kapcsolatos teendőket:

* + **feladatok kiosztása**
  + **munkálatok koordinálása**
  + **kapcsolattartás a csapattagokkal**

## A projektcsapat

Minden csapattag részt vett a fejlesztési munkában, szerepkörük alapján konkrét feladatokat láttak el. A projektvezető feladata volt az irányítás, tervezés, koordináció, míg a GUI-tervezők a felhasználói felületet és interakciókat dolgozták ki. Az adatkezelést és dokumentációt Kassai László Richárd végezte.

| **Név** | **Neptun kód** | **Feladatkör** |
| --- | --- | --- |
| Asboth Noémi | BKHD50 | Projektvezető, programozás, JSON fájlkezelés |
| Barányi Alexandra | L0T3QD | GUI tervezés, megvalósítás |
| Hajnal Márk Mihály | L5A1D1 | GUI tervezés, megvalósítás |
| Kassai László Richárd | RMD1FZ | Dokumentáció, JSON fájlok, adminisztráció |

## Kompetencia mátrix

A fenti táblázat jól mutatja, hogy a csapattagok kompetenciái széles körűek voltak, és a projekt sikeres megvalósításához minden szükséges részterület lefedésre került.

| **Név** | **Frontend** | **Backend** | **Adatkezelés** | **Dokumentáció** | **Admin** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asboth Noémi | **✅** | **✅** | **✅** |  |  |
| Barányi Alexandra | **✅** |  | **✅** |  |  |
| Hajnal Márk Mihály | **✅** |  | **✅** |  |  |
| Kassai László Richárd |  |  | **✅** | **✅** | **✅** |

## 

## Tevékenység-felelős mátrix

A mátrix megmutatja, hogy a projekt során melyik szereplő milyen felelősséget vállalt, illetve mely fázisokban vett részt aktívan.

| **Tevékenység** | **Projektvezető** | **Csapat** | **Megrendelő (tanár)** | **Tesztelők** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektterv | ✅ | ✅ | ✅ |  |
| Feladatkiosztás | ✅ | ✅ |  |  |
| Kódolás | ✅ | ✅ |  |  |
| Dokumentáció | ✅ | ✅ |  |  |
| Tesztelés | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| Projektzárás | ✅ | ✅ | ✅ |  |

## Kommunikációs terv

A projekt során a kommunikációs tervnek megfelelően minden szereplő rendszeresen kapott visszajelzést és státuszjelentést, így a koordináció hatékony volt.

| **Szereplő** | **Információ típusa** | **Gyakoriság** | **Kommunikációs csatorna** | **Válaszidő** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megrendelő (tanár) | Mérföldkövek, státusz | Hetente | Email, konzultáció | 7 nap |
| Projektvezető | Fejlesztési állapot | 2-3 naponta | Messenger, email | max. 2 nap |
| Csapattagok | Fejlesztési feladatok, hibák | Napi | Discord, csoportchat | 1 nap |
| Tesztelők | Funkcióteszt visszajelzés | Teszt után | Személyesen, email | Azonnal |

## A feladatok menedzselése git projektben zajlott

A projekt során a csapat a feladatok kezelését és a fejlesztés nyomon követését a GitHub Projects funkcióján keresztül végeztük.

Feladatkiosztás:

A projekt elején a főbb munkafolyamatok felosztásra kerültek a csapattagok között. A Project tábla folyamatosan frissült a heti státuszmegbeszélések után és itt átnézésre kerültek a már késznek nyilvánított feladatok .

Prioritások kezelése:

A sürgős feladatok mindig kiemelésre kerültek piros címkével (közeli határidő).

Átláthatóság:

Minden csapattag folyamatosan látta, hogy milyen feladatok várják, milyen állapotban vannak, illetve ki milyen munkán dolgozik éppen.

Megoldott feladatok pedig átkerültek a kész címkébe ezt minden csapatag maga csinálta.

# A rendszer részletes leírása:

A játék feleletválasztós kérdéseket tartalmaz. Minden kérdéshez négy válaszlehetőség tartozik, amelyek közül egy helyes. A kérdések az informatika témaköréből származnak, azon belül is programozás, hardver, számítógép-ismeret és hálózati ismeretek területekről.

A kérdések megválaszolása után a játék pontozza a válaszokat: a pontérték megegyezik a kérdés nehézségi szintjével (1-3). Hibás válasz esetén az adott gép nem foglalható el, hanem nehezebb szintű kérdés jelenik meg az új próbálkozáshoz.


A játék nem tartalmaz időkorlátot a kérdésekre, de az eltelt időt méri, és a végén megjeleníti, mint rekordidőt.

A képen képernyőkép, szöveg, Multimédiás szoftver, képernyő látható

Előfordulhat, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalom helytelen.

# Modul- és osztályleírások

A játék felépítése moduláris, minden fontos funkció külön osztályban valósult meg. Ez biztosítja az átláthatóságot, könnyű hibakeresést és későbbi fejleszthetőséget.




**MainWindow.xaml.cs**

Ez a főablak osztálya, innen indul minden interakció. Kezeli a főmenü megjelenítését, a navigációt, a pályaválasztást és a kilépést. Gombesemények és pályaindítás is innen történik.

**QuestionManager.cs**

Ez az osztály felel a kérdések betöltéséért a questions.json fájlból.  
Képes szűrni kérdéseket nehézségi szint szerint (rank) és véletlenszerűen kiválasztani egyet.  
Függvényei:

* BetoltKerdesek()
* ValasszKerdest(int nehezseg)



**GameLogic.cs**

A játékmenet szabályait kezeli:

* pontozás (+1, +2, +3 a rank szerint),
* hibák számlálása,
* győzelmi / vereségi feltételek ellenőrzése,
* visszajelzés a válasz alapján.

**ScoreManager.cs**

Ez az osztály felelős a pontszámok mentéséért a scores.json fájlba.  
A játék végén az idő és pontszám rögzítésre kerül.

**ResultDisplay.xaml**

Egy UserControl, amely visszajelzést ad:

* színnel (zöld/piros),
* szöveggel (helyes/hibás),
* pont- és hibaszám megjelenítésével.

# Adatkezelés

A Quiz játék adatbázisa két fájlból áll:

## questions.json – kérdések

Minden kérdésnek van:

* id
* question (kérdés)
* options (4 válasz)
* answer (helyes válasz)
* rank (nehézségi szint)

json

MásolásSzerkesztés

{

"id": 1,

"question": "Mi a CPU szerepe?",

"options": ["Számítás", "Kép megjelenítés", "Hang lejátszás", "Tárolás"],

"answer": "Számítás",

"rank": 2

}

## scores.json – eredmények

A pontszám, térképazonosító és idő szerepel:

json

MásolásSzerkesztés

{

"scoreLs": [

{"TimeMinut": 15, "Mep": 1, "Score": 12}

]

}

Az adatok beolvasása és írása a Newtonsoft.Json csomaggal történik.

# Tesztelés

A tesztelés manuálisan zajlott, több körben:

## Belső tesztelés (fejlesztők)

* Főmenü működése
* Pályanavigáció
* Kérdések betöltése, véletlenszerűség
* Válaszlehetőségek működése
* Pontozás, hibák számlálása
* Mentés, betöltés (scores.json)

## Külső tesztelés (ismerősök, osztálytársak)

* GUI átláthatóság
* Használhatóság értékelése
* Hibák: hosszú válasz nem fér ki, helyes válasz után nem záródik a kérdésablak

a tesztelöknek ezeket a kérdésekett tetük fel:

* Hány éves vagy?
* Legmagasabb iskolai végzetséged:
* Sikerült-e első próbálkozásra elindítanod a játékot, és megtalálni a pályaválasztó menüt?
* Ha nem: pontosan mi okozta a fennakadást?
* Minden esetben megfelelően jelentek meg a kérdések és válaszopciók?   Előfordult-e elcsúszott szöveg, túl hosszú válasz, nem olvasható tartalom?
* Ha nem: pontosan mi?
* A válasz beadása után mindig pontos visszajelzést kaptál (helyes/helytelen)?
* Megfelelt-e a színt, a pontszám frissítése és a hiba számlálása?
* Érezted-e a különbséget a könnyű, közepes és nehéz pályák között (Map1 – Map3)?
* Volt-e olyan, hogy túl nehéz/túl könnyű kérdés jelent meg?
* Újraindítás után valóban elmentődött az eredmény
* Milyen élményt nyújtott a játék?
* Találtál benne bármilyen idegesítő hibát, zavaró elemet, vagy éppen pozitív részletet, amit kiemelnél?

|  |  |
| --- | --- |
| * + hiba | * + státusz |
| az elsö 3 hejezést átt tudom irni | * + javitva |
| nem jelölte a program hogy mejik mezö van kész és meik nem emelett |  |
| volt kérdés ismétlödés |  |
| Nem adta be a nyertes képernyőt | * + javitva |
| map1 victory után a többi mapen is Victoryt ír ki amit megnyílik, map2-n nem lehet végigjátszani mert nem nyílnak fel a gépek a vége felé | * + javitva |
| Map 1 eredményei nem kerültek mentésre | * + javitva |
|  |  |

## Javított hibák a kodolás közben

* JSON fájlhiba lekezelése
* Válaszablak bezárása automatikusan
* Hosszú szöveg igazítása

Összegzés: A játék stabil, a célkitűzött funkciók működnek. Egyéni hibák ritkák, a program jól skálázható.

# UML Osztálydiagram

Az alábbi osztályok alkotják az alkalmazás architektúráját:

**Kerdes (class)**

* int id
* string question
* List<string> options
* string answer
* int rank

**ScoreEntry (class)**

* int Mep
* int Score
* int TimeMinut

**QuestionManager (class)**

* List<Kerdes> kerdesek
* BetoltKerdesek()
* ValasszKerdest(int rank)

**GameLogic (class)**

* int pontszam
* int hibak
* bool EllenorizValasz(string adott, string helyes)
* void NyeresVereses()

# Fontosabb kódrészletek

csharp

MásolásSzerkesztés

// Kérdés betöltés

string json = File.ReadAllText("questions.json");

List<Kerdes> kerdesek = JsonConvert.DeserializeObject<List<Kerdes>>(json);

// Véletlenszerű kérdés kiválasztása adott rang alapján

var lista = kerdesek.Where(k => k.rank == rank).ToList();

Random r = new Random();

return lista[r.Next(lista.Count)];


// Válasz ellenőrzése

return adott.Trim().ToLower() == helyes.Trim().ToLower();

// Pontozás

pontszam += kerdes.rank;

# A program működésének folyamata



1. **Főmenü:**  
   Három gomb: *Játék indítása*, *Pályák*, *Kilépés*
2. **Pályaválasztás:**  
   Három nehézségi szint: Map1 (easy), Map2 (normal), Map3 (hard)
3. **Gépkattintás:**  
   A felhasználó kiválaszt egy gépet, ami kérdést generál
4. **Válaszadás:**  
   Négy válasz közül választ, az értékelés azonnali
5. **Pontozás / Hibakezelés:**
   * Helyes válasz: pontszám nő, gép „megszerzett”
   * Hiba: a gép zárolva marad, újra kell próbálni nehezebb kérdéssel
6. **Játék vége:**  
   Ha minden gép elfoglalt vagy a hiba limit túllépett, a játék véget ér
7. **Mentés:**  
   Pont és idő mentésre kerül a scores.json fájlba

# Követelmények feltárása

## Funkcionális követelmények

* Négy válaszlehetőségből választható kvízkérdések
* Véletlenszerű kérdésgenerálás nehézségi szint alapján
* Válasz ellenőrzés, pontozás, hibakezelés
* Több pálya, eltérő nehézségi fokozatok
* Kérdések és pontszámok mentése JSON fájlba
* Highscore lista megjelenítése
* Grafikus felület gombokkal, panelek használatával
* Lehetőség a játék újraindítására, kilépésre

## Nem funkcionális követelmények

* Stabil működés Windows platformon
* Reszponzív GUI, felhasználóbarát megjelenítés
* Hibakezelés: fájl hiánya, hibás adatszerkezet esetén figyelmeztetés
* Gyors betöltés, minimális erőforrásigény

## Felhasználói követelmények

* Nincs szükség regisztrációra vagy tanúsítványra
* Azonnal indítható játékélmény
* Értelmezhető pontozási rendszer
* Helyes és hibás válaszok egyértelmű megjelenítése

## Technikai követelmények

* Fejlesztés: Visual Studio, .NET, WPF, C#
* Adatkezelés: JSON fájlok (questions.json, scores.json)
* Newtonsoft.Json könyvtár szükséges
* Windows 10 vagy újabb operációs rendszer

# Projektterv és mérföldkövek

A fejlesztés során nem történt jelentős csúszás, minden határidő tartható volt.

| **Dátum** | **Tevékenység** |
| --- | --- |
| 2025.03.04 | Projektindítás, csapatalakítás |
| 2025.03.06 | Funkciólista és specifikáció |
| 2025.03.13 | Objektumdiagram, osztályok tervezése |
| 2025.03.20 | GUI és adatmodell fejlesztése |
| 2025.03.27 | JSON kérdésbank feltöltése |
| 2025.04.10 | Pontozás, hibakezelés beépítése |
| 2025.04.17 | Highscore és mentési logika |
| 2025.04.20 | Teljes játék összeállítása |
| 2025.04.24 | Tesztelés, hibajavítás |
| 2025.04.28 | Dokumentáció véglegesítése, beadás |

# Logikai keretmátrix

| **Cél** | **Kimenet** | **Indikátor** | **Ellenőrzés módja** | **Feltételek** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oktatási célú játék fejlesztése | Teljes funkcionalitás | Működő játék + mentés | Manuális teszt | Stabil környezet, GUI kész |
| Informatikai tudás fejlesztése | Kérdésbank | Kérdések száma, témakörök | JSON fájl szerkezete | Elég kérdés, jó minőség |
| Projekt határidőre történő lezárása | Beadott játék + dokumentáció | Projektzáró dokumentum | Oktatói értékelés | Sikeres együttműködés |
| Fenntarthatóság és tovább fejleszthetőség | Modularizált forráskód | Osztálystruktúra és MVVM | Kódbázis áttekintése | Jó dokumentáltság |

# Használati útmutató kivonat

A játék elindításakor megjelenik a főmenü:

* **„Játék indítása”** – közvetlenül elkezdi a játékot az első pályán
* **„Pályák”** – kiválasztható: easy (Map1), normal (Map2), hard (Map3)
* **„Kilépés”** – program bezárása

A játék során a térképen számítógépeket lát a játékos. Kattintással indíthat kérdéseket, melyek felugró ablakban jelennek meg.

Válaszadás négy lehetőség közül gombnyomással történik.  
A válasz azonnal értékelésre kerül:

* **Helyes válasz:** +1 / +2 / +3 pont (nehézség alapján)
* **Hibás válasz:** gép zárva marad, új próbálkozás nehezebb kérdéssel

A játék végén megjelenik az összesített:

* **pontszám**
* **hibaszám**
* **időeredmény**

Az eredmények a scores.json fájlban mentésre kerülnek.

# További fejlesztési lehetőségek:

* Időlimites mód bevezetése
* Több kérdéstéma (pl. AI, robotika)
* Többjátékos mód

# Összefoglalás

A Quiz játék fejlesztése a tervezett célokkal összhangban, sikeresen lezárult. A csapat minden tagja aktívan hozzájárult a fejlesztéshez, és a program stabil működése, valamint a teljes dokumentáció biztosítja a beadásra alkalmas állapotot.

Az alkalmazás bemutatásra kész, és további fejlesztési lehetőségekkel rendelkezik.  
A dokumentáció részletesen tartalmaz minden elvárt elemet: funkciók, kódlogika, adatkezelés, UML, tesztelés, kommunikáció, költség és zárás.

## Nehézségek, problémák:

A legnagyobb kihívást a GUI kialakítása jelentette, mivel a játékosbarát és esztétikus felület létrehozása időigényes volt. A csapat napi rutinjai eltérőek voltak, ami néha nehezítette az együttműködést.

## Tapasztalatok:

A projektvezető számára a legnagyobb fejlődési terület a csapatmenedzsment volt: a kommunikáció, feladatkiosztás, ütemezés szervezése. A csapattagok szaktudása jól kiegészítette egymást, és mindenki hozzájárult a közös sikerhez.

## Csapatmunka értékelése:

A munka során mindenki kivette a részét:

* + László: dokumentáció, JSON fájlok
  + Alexandra és Márk: GUI
  + Noémi: háttérkód, logika, JSON fájlkezelés

# Projekt zárása

A projekt résztvevői – a Tanár és a Projektvezető – avagy Megbízottaik is tudomásul veszik a megbeszélés során ismertetett információkat, valamint nyilatkoznak a projekt sikerességéről.

Tanár nyilatkozata:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Projektvezető nyilatkozata:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Emellett igazolják, hogy a projekt tárgyaként elkészített termék – Quiz játék szoftver –, valamint a termék dokumentációja és használati útmutatója a Szponzor részére átadásra került.

Aláírásukkal igazolják, hogy a fentebb felsorolt résztvevők mindegyike nyilatkozatot tett és az átadás sikeresen lezajlott, ezáltal a projekt végleges lezárása sor került.

Szponzor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Projektvezető: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dátum: 2025.04.27