Projektzáró Dokumentáció – Quiz játék

1. A projekt címe

Quiz játék

2. A projekt célja

A Quiz játék egy oktatási célú, hacker szimulációs környezetbe ágyazott kvízjáték, amely során a játékosok számítógépes hálózatokat foglalnak el helyes válaszokkal. A cél a tanulás játékos, élményszerű támogatása, különösen szakközépiskolás és elsőéves egyetemi hallgatók számára.

A játék során a felhasználó egy térképes felületen navigál, ahol számítógépeket "támadhat meg" – azaz kérdésekre válaszolva elfoglalhatja őket. Egy-egy kérdés helyes megválaszolásáért pontot kap, hibás válasz esetén a gép zárva marad, és csak egy nehezebb kérdés helyes megválaszolásával próbálkozhat újra. A cél az összes gép elfoglalása a lehető legkevesebb hibával, a legrövidebb idő alatt.

A projekt célja továbbá az is, hogy a diákokat hozzásegítse a digitális gondolkodás, a hálózati szemlélet és az alapvető informatikai fogalmak játékos gyakorlásához.

3. A projekt időtartama

- Kezdés: 2025. március 4.

- Befejezés: 2025. április 28.

- Időtartam: 8 hét, hetente mért mérföldkövekkel és folyamatos haladással

4. A projektcsapat

| Név | Neptun kód | Feladatkör |
| --- | --- | --- |
| Asboth Noémi | BKHD50 | Projektvezető, programozás, JSON fájlkezelés |
| Barányi Alexandra | L0T3QD | GUI tervezés, megvalósítás |
| Hajnal Márk Mihály | L5A1D1 | GUI tervezés, megvalósítás |
| Kassai László Richárd | RMD1FZ | Dokumentáció, JSON fájlok, adminisztráció |

Minden csapattag részt vett a fejlesztési munkában, szerepkörük alapján konkrét feladatokat láttak el. A projektvezető feladata volt az irányítás, tervezés, koordináció, míg a GUI-tervezők a felhasználói felületet és interakciókat dolgozták ki. Az adatkezelést és dokumentációt Kassai László végezte.

5. Kompetencia mátrix

| Név | Frontend | Backend | Adatkezelés | Dokumentáció | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asboth Noémi | ✅ | ✅ | ✅ |  |  |
| Barányi Alexandra | ✅ |  | ✅ |  |  |
| Hajnal Márk Mihály | ✅ |  | ✅ |  |  |
| Kassai László Richárd |  |  | ✅ | ✅ | ✅ |

A fenti táblázat jól mutatja, hogy a csapattagok kompetenciái széles körűek voltak, és a projekt sikeres megvalósításához minden szükséges részterület lefedésre került.

6. Tevékenység-felelős mátrix

| Tevékenység | Projektvezető | Csapat | Megrendelő (tanár) | Tesztelők |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektterv | ✅ | ✅ | ✅ |  |
| Feladatkiosztás | ✅ | ✅ |  |  |
| Kódolás | ✅ | ✅ |  |  |
| Dokumentáció | 🔲 | ✅ |  |  |
| Tesztelés | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| Projektzárás | ✅ | ✅ | ✅ |  |

A mátrix megmutatja, hogy a projekt során melyik szereplő milyen felelősséget vállalt, illetve mely fázisokban vett részt aktívan.

7. Kommunikációs terv

| Szereplő | Információ típusa | Gyakoriság | Kommunikációs csatorna | Válaszidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megrendelő (tanár) | Mérföldkövek, státusz | Hetente | Email, konzultáció | 7 nap |
| Projektvezető | Fejlesztési állapot | 2-3 naponta | Messenger, email | max. 2 nap |
| Csapattagok | Fejlesztési feladatok, hibák | Napi | Discord, csoportchat | 1 nap |
| Tesztelők | Funkcióteszt visszajelzés | Teszt után | Személyesen, email | Azonnal |

A projekt során a kommunikációs tervnek megfelelően minden szereplő rendszeresen kapott visszajelzést és státuszjelentést, így a koordináció hatékony volt.

8. Modul- és osztályleírások

A játék felépítése moduláris, minden fontos funkció külön osztályban valósult meg. Ez biztosítja az átláthatóságot, könnyű hibakeresést és későbbi fejleszthetőséget.

MainWindow.xaml.cs

Ez a főablak osztálya, innen indul minden interakció. Kezeli a főmenü megjelenítését, a navigációt, a pályaválasztást és a kilépést. Gombesemények és pályaindítás is innen történik.

QuestionManager.cs

Ez az osztály felel a kérdések betöltéséért a questions.json fájlból.
Képes szűrni kérdéseket nehézségi szint szerint (rank) és véletlenszerűen kiválasztani egyet.
Függvényei:

- BetoltKerdesek()

- ValasszKerdest(int nehezseg)

GameLogic.cs

A játékmenet szabályait kezeli:

- pontozás (+1, +2, +3 a rank szerint),

- hibák számlálása,

- győzelmi / vereségi feltételek ellenőrzése,

- visszajelzés a válasz alapján.

ScoreManager.cs

Ez az osztály felelős a pontszámok mentéséért a scores.json fájlba.
A játék végén az idő és pontszám rögzítésre kerül.

ResultDisplay.xaml

Egy UserControl, amely visszajelzést ad:

- színnel (zöld/piros),

- szöveggel (helyes/hibás),

- pont- és hibaszám megjelenítésével.

9. Adatkezelés

A Quiz játék adatbázisa két fájlból áll:

9.1 questions.json – kérdések

Minden kérdés rendelkezik:

- id

- question (szöveg)

- options (4 válasz)

- answer (helyes válasz)

- rank (nehézségi szint)

json

MásolásSzerkesztés

{

"id": 1,

"question": "Mi a CPU szerepe?",

"options": ["Számítás", "Kép megjelenítés", "Hang lejátszás", "Tárolás"],

"answer": "Számítás",

"rank": 2

}

9.2 scores.json – eredmények

A pontszám, térképazonosító és idő szerepel:

json

MásolásSzerkesztés

{

"scoreLs": [

{"TimeMinut": 15, "Mep": 1, "Score": 12}

]

}

Az adatok beolvasása és írása a Newtonsoft.Json csomaggal történik.

10. Tesztelés

A tesztelés manuálisan zajlott, több körben:

10.1 Belső tesztelés (fejlesztők)

- Főmenü működése

- Pálynavigáció

- Kérdések betöltése, véletlenszerűség

- Válaszlehetőségek működése

- Pontozás, hibák számlálása

- Mentés, betöltés (scores.json)

10.2 Külső tesztelés (ismerősök, osztálytársak)

- GUI átláthatóság

- Használhatóság értékelése

- Hibák: hosszú válasz nem fér ki, helyes válasz után nem záródik a kérdésablak

10.3 Javított hibák

- JSON fájlhiba lekezelése

- Válaszablak bezárása automatikusan

- Hosszú szöveg igazítása

Összegzés: A játék stabil, a célkitűzött funkciók működnek. Egyéni hibák ritkák, a program jól skálázható.

11. UML Osztálydiagram

Az alábbi osztályok alkotják az alkalmazás architektúráját:

Kerdes (class)

- int id

- string question

- List<string> options

- string answer

- int rank

ScoreEntry (class)

- int Mep

- int Score

- int TimeMinut

QuestionManager (class)

- List<Kerdes> kerdesek

- BetoltKerdesek()

- ValasszKerdest(int rank)

GameLogic (class)

- int pontszam

- int hibak

- bool EllenorizValasz(string adott, string helyes)

- void NyeresVereses()

12. Fontosabb kódrészletek

csharp

MásolásSzerkesztés

// Kérdés betöltés

string json = File.ReadAllText("questions.json");

List<Kerdes> kerdesek = JsonConvert.DeserializeObject<List<Kerdes>>(json);

// Véletlenszerű kérdés kiválasztása adott rang alapján

var lista = kerdesek.Where(k => k.rank == rank).ToList();

Random r = new Random();

return lista[r.Next(lista.Count)];

// Válasz ellenőrzése

return adott.Trim().ToLower() == helyes.Trim().ToLower();

// Pontozás

pontszam += kerdes.rank;

13. A program működésének folyamata

- Főmenü:
Három gomb: Játék indítása, Pályák, Kilépés

- Pályaválasztás:
Három nehézségi szint: Map1 (easy), Map2 (normal), Map3 (hard)

- Gépkattintás:
A felhasználó kiválaszt egy gépet, ami kérdést generál

- Válaszadás:
Négy válasz közül választ, az értékelés azonnali

- Pontozás / Hibakezelés:

  - Helyes válasz: pontszám nő, gép „megszerzett”

  - Hiba: a gép zárolva marad, újra kell próbálni nehezebb kérdéssel

- Játék vége:
Ha minden gép elfoglalt vagy a hiba limit túllépett, a játék véget ér

- Mentés:
Pont és idő mentésre kerül a scores.json fájlba

14. Követelmények feltárása

14.1 Funkcionális követelmények

- Négy válaszlehetőségből választható kvízkérdések

- Véletlenszerű kérdésgenerálás nehézségi szint alapján

- Válasz ellenőrzés, pontozás, hibakezelés

- Több pálya, eltérő nehézségi fokozatok

- Kérdések és pontszámok mentése JSON fájlba

- Highscore lista megjelenítése

- Grafikus felület gombokkal, panelek használatával

- Lehetőség a játék újraindítására, kilépésre

14.2 Nem funkcionális követelmények

- Stabil működés Windows platformon

- Reszponzív GUI, felhasználóbarát megjelenítés

- Hibakezelés: fájl hiánya, hibás adatszerkezet esetén figyelmeztetés

- Gyors betöltés, minimális erőforrásigény

14.3 Felhasználói követelmények

- Nincs szükség regisztrációra vagy tanúsítványra

- Azonnal indítható játékélmény

- Értelmezhető pontozási rendszer

- Helyes és hibás válaszok egyértelmű megjelenítése

14.4 Technikai követelmények

- Fejlesztés: Visual Studio, .NET, WPF, C#

- Adatkezelés: JSON fájlok (questions.json, scores.json)

- Newtonsoft.Json könyvtár szükséges

- Windows 10 vagy újabb operációs rendszer

15. Projektterv és mérföldkövek

| Dátum | Tevékenység |
| --- | --- |
| 2025.03.04 | Projektindítás, csapatalakítás |
| 2025.03.06 | Funkciólista és specifikáció |
| 2025.03.13 | Objektumdiagram, osztályok tervezése |
| 2025.03.20 | GUI és adatmodell fejlesztése |
| 2025.03.27 | JSON kérdésbank feltöltése |
| 2025.04.10 | Pontozás, hibakezelés beépítése |
| 2025.04.17 | Highscore és mentési logika |
| 2025.04.20 | Teljes játék összeállítása |
| 2025.04.24 | Tesztelés, hibajavítás |
| 2025.04.28 | Dokumentáció véglegesítése, beadás |

A fejlesztés során nem történt jelentős csúszás, minden határidő tartható volt.

16. Költségbecslés

| Erőforrás | Mennyiség | Egységár | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkaóra (4 fő × 50 óra) | 200 óra | 3.000 Ft / óra | 600.000 Ft |
| Laptop használat | 4 db | 100.000 Ft | 400.000 Ft |
| Internet, áram | Havi 1 csomag | 10.000 Ft | 10.000 Ft |
| Tesztelés (külsős) | 2 fő × 5 óra | 2.000 Ft / óra | 20.000 Ft |
| Dokumentálás idő | 20 óra | 2.000 Ft | 40.000 Ft |
| Összesen |  |  | 1.070.000 Ft |

A költségek nem kerültek elszámolásra, kizárólag becsült értékek.

17. Logikai keretmátrix

| Cél | Kimenet | Indikátor | Ellenőrzés módja | Feltételek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oktatási célú játék fejlesztése | Teljes funkcionalitás | Működő játék + mentés | Manuális teszt | Stabil környezet, GUI kész |
| Informatikai tudás fejlesztése | Kérdésbank | Kérdések száma, témakörök | JSON fájl szerkezete | Elég kérdés, jó minőség |
| Projekt határidőre történő lezárása | Beadott játék + dokumentáció | Projektzáró dokumentum | Oktatói értékelés | Sikeres együttműködés |
| Fenntarthatóság és továbbfejleszthetőség | Modularizált forráskód | Osztálystruktúra és MVVM | Kódbázis áttekintése | Jó dokumentáltság |

18. Használati útmutató kivonat

A játék elindításakor megjelenik a főmenü:

- „Játék indítása” – közvetlenül elkezdi a játékot az első pályán

- „Pályák” – kiválasztható: easy (Map1), normal (Map2), hard (Map3)

- „Kilépés” – program bezárása

A játék során a térképen számítógépeket lát a játékos. Kattintással indíthat kérdéseket, melyek felugró ablakban jelennek meg.

Válaszadás négy lehetőség közül gombnyomással történik.
A válasz azonnal értékelésre kerül:

- Helyes válasz: +1 / +2 / +3 pont (nehézség alapján)

- Hibás válasz: gép zárva marad, új próbálkozás nehezebb kérdéssel

A játék végén megjelenik az összesített:

- pontszám

- hibaszám

- időeredmény

Az eredmények a scores.json fájlban mentésre kerülnek.

19. Projekt lezárása

A Quiz játék fejlesztése a tervezett célokkal összhangban, sikeresen lezárult. A csapat minden tagja aktívan hozzájárult a fejlesztéshez, és a program stabil működése, valamint a teljes dokumentáció biztosítja a beadásra alkalmas állapotot.

Az alkalmazás bemutatásra kész, és további fejlesztési lehetőségekkel rendelkezik.
A dokumentáció részletesen tartalmaz minden elvárt elemet: funkciók, kódlogika, adatkezelés, UML, tesztelés, kommunikáció, költség és zárás.